Contract de proiectare și execuție lucrări

nr. ___________ din _________________

Capitolul 1. Părţile contractante

Între

ORASUL BREAZA cu sediul în Breaza, str. Republicii nr. 82B, județul Prahova, telefon 0244/340508, fax 0244/340428 cod fiscal 2845486, cont Trezoreria Campina   _____________________________,  reprezentată prin PRIMAR – Gheorghe Richea, în calitate de beneficiar, pe de o parte

şi

S.C. _______________, cu sediul în ____________________________________, telefon : _____________ / fax : ________________, e-mail : ________________, număr de înmatriculare J____________, cod unic de înregistrare RO ______________, cont nr. RO __ ______________________, deschis la _____________, reprezentată prin Administrator________________, în calitate de executant,

şi

S.C. _______________, cu sediul în ____________________________________, telefon : _____________ / fax : ________________, e-mail : ________________, număr de înmatriculare J____________, cod unic de înregistrare RO ______________, cont nr. RO __ ______________________, deschis la _____________, reprezentată prin  ________________, în calitate de  proiectant,

în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, şi a Raportului procedurii nr. ____/__________ privind atribuirea serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție, s-a încheiat prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul şi preţul contractului

2.1. Obiectul contractului constă în:

a) prestarea serviciilor de proiectare: fazele PTH, DDE, DL și asistență tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor,

b) verificare documentație proiectare și avizare

c) execuția lucrărilor de construcții-montaj,

aferente obiectivului de investiţii " Sistem de supraveghere video –PT și lucrare ,,-oraș Breaza , jud. Prahova. în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

2.2. (1) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil de către achizitor, este de _______________ lei (exclusiv TVA), respectiv _____________ lei (inclusiv TVA), detaliat conform Anexei nr. 1 la contract, defalcat astfel:

- Servicii proiectare, inclusiv verificare , avizare şi asistenţă tehnică: _____________ lei (exclusiv TVA), respectiv ______________ lei (inclusiv TVA);

- lucrări de construcţii-montaj: ______________ lei (exclusiv TVA), respectiv ________________ lei (inclusiv TVA);

(2) Preţul contractului este ferm în lei și nu poate fi ajustat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 .

Capitolul 3. Durata şi termenul contractului

3.1. (1) Termenele de realizare a documentațiilor de proiectare menționate la art. 2.1, lit. a) și b), sunt __________________.

3.2. Achizitorul va pune la dispoziţia proiectantului toate informaţiile și documentaţiile pe care le deține și care condiţionează începerea lucrărilor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face în următoarele cazuri:

a) prin acordul părţilor;

b) forţă majoră;

c) orice altă împrejurare obiectivă şi independentă de voinţa părţilor contractante.

3.4. (1) Executarea şi finalizarea lucrărilor de construcții-montaj, prevăzute la art. 2.1 lit. d) se vor realiza într-o perioadă de ___ luni, după primirea comunicării privind deschiderea de finanţare şi emiterea ordinului de începere a lucrării, de către achizitor.

(2) Executarea şi finalizarea lucrărilor de construcții-montaj se vor efectua conform ofertei tehnice pentru execuţie şi a graficului de execuţie ce fac parte integrantă din prezentul contract.

Capitolul 4. Obligaţiile părţilor

4.1.  Pentru elaborare  proiect tehnic,  DDE și asistență tehnică, proiectantul se obligă:

4.1.1. Să elaboreze proiectul tehnic de executat cu respectarea prevederilor legale în domeniu, în vigoare

4.1.2.  Să întocmească şi să transmită achizitorului într-un număr de 3 (trei) exemplare în original, 2 (două) exemplare în copie și 1 (un) exemplar în format electronic (scanarea documentației tehnice, verificată):

a) proiectul tehnic de execuţie, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, se vor prezenta: antemăsurători și listele de cantităţi de lucrări cu încadrarea acestora în normativele de proiectare şi indicatoarele de norme de deviz în vigoare, extrase de materiale, manoperă, utilaj şi transport, liste procurare utilaje și fișe tehnice;

b) detalii de execuţie;

c) -Totalitatea documentaţiilor care cuprind soluţiile de  realizare  a  obiectivului,  pe  baza cărora  se poate pregăti şi desfăşura execuţia lucrărilor de construcţii, inclusiv urmărirea şi controlul calităţii acestora;

4.1.3. Potrivit Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, proiectantul se obligă:

- să asigure prin proiecte şi detalii de execuţie nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;

- să prezinte proiectele elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor, precum şi să soluţioneze neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de aceștia;

- să colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toată durata de realizare a proiectului;

- să precizeze prin proiect categoria de importanţă a construcţiei şi cerinţele pe care proiectul trebuie să le îndeplinească, în vederea verificării;

- să elaboreze caietele de sarcini, instrucţiunile tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatare, întreţinere şi reparaţii, precum şi după caz, proiectele de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor;

- să stabilească prin proiect, fazele de execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor şi să participe pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;

- să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi;

- să asigure asistența tehnică pentru proiectul elaborat, pe întreaga perioadă de execuție a construcțiilor;

- să asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor;

- să participe la întocmirea cărţii tehnice şi la recepţia lucrărilor executate;

- să întocmească şi să prezinte în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei.

4.1.4. Proiectantul se obligă să elaboreze documentaţiile de proiectare în conformitate cu normativele în vigoare precum şi să asigure asistența tehnică pe perioada de realizare a lucrărilor pentru investiţia prevăzută la art. 2.1.

4.1.5. (1) Proiectantul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică .

(2) Proiectantul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.1.6. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu contractul convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

4.1.7. Proiectantul garantează că serviciile prestate în baza contractului vor avea calităţile declarate de către acesta în contract, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

4.1.8. Proiectantul va obţine, pentru proiect, avizul specialiștilor verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii și specialități, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor, costul verificării fiind cuprins în valoarea contractului.

4.1.9. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, asumându-şi toate responsabilităţile ce decurg atât din conţinutul contractului, cât şi a prevederilor legale în vigoare.

4.1.11. Dacă în perioada de execuţie a lucrărilor, pe baza documentaţiilor elaborate, se constată că proiectul nu se poate aplica datorită unor erori de proiectare, proiectantul este obligat să refacă proiectul, fără plată, în termen de până la 15 zile de la cererea achizitorului.

4.2. Pentru execuția lucrărilor de construcții-montaj, executantul se obligă:

4.2.1. (1) La începerea lucrărilor, executantul are obligația de a monta, pe amplasament, la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investiție.

(2) Executantul are următoarele obligații principale:

a) de a executa şi de a finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract;

b) de a sesiza achizitorul asupra neconformităților/neconcordanţelor constatate la punerea în operă a proiectului tehnic, în vederea soluţionării, inclusiv erorile de proiectare;

c) de a asigura nivelul de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi;

d) de a convoca factorii care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;

e) de a soluţiona neconformităţile, defectele şi neconcordanţele apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f) de a utiliza, în execuţia lucrărilor, numai produse şi procedee prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul achizitorului;

g) de a respecta proiectele şi detaliile de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;

h) de a sesiza autoritățile, în termen de 24 de ore,  în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;

i) de a supune la recepţie numai construcţiile care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;

j) de a aduce la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;

k) de a remedia, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;

4.2.2. (1) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura şi respecta cerinţele de securitate şi sănătate pentru forţa de muncă din şantierul deschis în amplasament, conform prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În cazul în care executantul nu respectă obligaţia cu privire la dispoziţiile legale cuprinse în HG nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se face direct răspunzător de consecinţele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.3. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

4.2.4. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării  de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

4.2.5. Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă menţionată în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

4.2.6. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi asigurarea resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant, cu suportarea cheltuielilor aferente de către cel în cauză. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.2.7. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea împotriva accidentelor a tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât este sub controlul său) şi lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

4.2.8. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării, până la data semnării procesului verbal de recepţie a acesteia.

4.2.9. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea revine executantului.

4.2.10.  Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor respective.

4.2.11. Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

c) de a aduna şi de a îndepărta din imobil și de pe şantier dărâmăturile, molozul, orice surplus de material sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza și conservarea lucrărilor până la predarea obiectivului de investiție către autoritatea publică locală.

4.2.12. Executantul are obligaţia de a reţine pe şantier până la sfârşitul perioadei de garanţie numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

4.2.13. (1) Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru defectele calitative ale construcţiei, apărute din vina sa, într-un interval de 24 luni de la recepţia lucrării.

(2) De la îndeplinirea termenului prevăzut la alin. (1), executantul răspunde, pe toată durata de existenţă a lucrărilor, pentru viciile apărute ca urmare a nerespectării proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

4.3. Pentru realizarea contractului, achizitorul se obligă:

4.3.1. Pentru elaborare  proiect tehnic și asistență tehnică:

(1) Achizitorul se obligă să achite preţul serviciilor prestate în condiţiile contractului, modalităţile şi termenele fiind prevăzute în contract.

(2) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia proiectantului orice documente şi/sau informaţii pe care le deține și pe care acesta le consideră necesare îndeplinirii contractului.

4.3.2. Pentru execuția lucrărilor de construcții-montaj:

(1) Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia executantului 1 (un) exemplar original și 2 (două) exemplare copie din proiectul tehnic și detaliile de execuție.

(2) Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia executantului amplasamentul lucrării liber de orice sarcină.

(3) Achizitorul se obligă să achite prețul lucrărilor executate în condițiile și la termenele prevăzute în contract.

(5) Achizitorul participă la trasarea axelor principale, bornelor de referinţă  şi a limitelor terenului pus la dispoziţie executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, dacă este cazul.

(6) Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile lucrătoare de la notificarea executantului, prin  reprezentantul achizitorului în teren, după caz.

Capitolul 5. Predarea şi recepţia lucrărilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare proiect tehnic :

5.1.1. Lucrările de proiectare, verificate și avizate, întocmite conform prezentului contract, se vor preda achizitorului în 3 (trei) exemplare în original, 2 (două) exemplare în copie și 1 (un) exemplar în format electronic (scanarea documentației tehnice, verificată).

5.1.2. Lucrările de proiectare se vor recepţiona la sediul achizitorului, pe baza unui act de constatare a terminării lucrărilor, semnat de proiectant, şi înregistrat atât de proiectant, cât şi de achizitor.

5.1.3. Data predării va fi considerată data înregistrării la achizitor a intrării documentaţiei împreună cu actul de constatare a terminării lucrărilor.

5.1.4. Achizitorul este obligat să verifice concordanţa documentației prezentate cu cele din contract şi cu prevederile acordurilor, avizelor şi documentelor de aprobare a investiției şi să ceară proiectantului, în termen de 10 zile de la primirea lucrărilor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat să predea piesele scrise, desenate sau datele constatate ca omisiuni sau erori în documentaţie în termen de maxim 10 zile de la notificarea achizitorului.

5.1.6. Constatarea îndeplinirii obligațiilor de către proiectant, pentru fiecare fază de proiectare, se face prin emiterea unui raport de către achizitor.

5.1.7. Proiectantul este obligat să participe la susţinerea documentaţiilor la organele de avizare şi să introducă, fără plată, în lucrările de proiectare, în termen de maxim 10  zile de la solicitarea achizitorului, toate îmbunătăţirile ce decurg din acorduri, avize şi documentele de aprobare.

Capitolul 6. Modalităţi de plată

6.1.  Pentru elaborare  proiect tehnic și asistență tehnică :

6.1.1. Plata lucrărilor de proiectare se va face astfel:

– contravaloarea proiectului tehnic se va factura după  confirmarea corectitudinii întocmirii documentației;

– contravaloarea detaliilor de execuţie se va factura pe baza raportului prevăzut la art. 5.1.6

6.1.2. Plata serviciilor de asistență tehnică se va face la finalizarea lucrărilor de construcţii-montaj, după semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucrări, fără obiecţiuni, la solicitarea scrisă a proiectantului.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant și a raportului întocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va face plata în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la primirea facturii, în condiţiile prezentului contract.

6.1.4. Părţile se obligă să comunice, în termen de 5 zile, orice modificare a numărului contului bancar sau a unităţii bancare. În caz contrar, partea în culpă va suporta daunele cauzate prin aceasta.

6.1.5.  Prestatorul este pe deplin răspunzător de valoarea, exactitatea și legalitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit, în cazul în care acestea sunt stabilite în urma controalelor efectuate de organe abilitate (Curtea de Conturi).

6.2.Pentru execuția lucrărilor de construcții-montaj :

6.2.1. (1) Executantul va  emite factura după  acceptarea situației de plată de către reprezentanții beneficiarului. Aceasta va  fi achitată către executant în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la sediul achizitorului. Comunicarea facturării se va face într-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptării plății.

(2) Achizitorul va putea efectua plăţi către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă este cazul, după stabilirea detaliată a lucrărilor şi a contravalorii acestor  lucrări ce urmează a fi executate de fiecare parte.

(3) Orice lucrări executate peste sumele comunicate prin notificările prevăzute la art. 6.3, se realizează pe cheltuiala executantului şi vor fi achitate în măsura în care pot fi asigurate resursele financiare.

6.2.2. (1) Din situaţiile de lucrări prezentate, achizitorul va putea face deduceri din plăţile datorate executantului şi convenite cu acesta, precum şi orice sumă pentru care achizitorul şi-a motivat dezacordul.

(2) Situaţiile de plată prezentate, se verifică şi certifică de către dirigintele de şantier şi se confirmă de responsabilul de contract desemnat pentru verificarea lucrărilor de execuție în teren, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la prezentarea situaţiilor parţiale de lucrări.

(3) Neachitarea integrală a facturilor emise nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului.

6.2.3. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor și semnarea procesului verbal de recepție.

6.3. Plăţile  prevăzute în prezentul contract se vor efectua din resursele financiare ce vor fi alocate/aprobate la bugetul local de ordonatorul principal de credite  sau din eventuale rectificări bugetare aferente , conform prevederilor legale, în limita sumelor comunicate prin notificările emise de achizitor privind asigurarea surselor de finanţare.

6.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie şi acceptat de beneficiar. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

6.5. Executantul este pe deplin răspunzător de valoarea, exactitatea și legalitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit, în cazul în care acestea sunt stabilite în urma controalelor efectuate de organe abilitate (Curtea de Conturi).

# Capitolul 7. Perioada de garanție acordată lucrărilor și garanţia de bună execuţie

Secțiunea I

Perioada de garanţie acordată lucrărilor

7.1. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor de construcții-montaj  până la recepţia finală şi este de 24 luni. Perioada de garanție se prelungește cu perioada efectuării remedierilor, dacă este cazul.

7.2. În perioada de garanţie executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, construcţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3. Executantul are obligaţia de a executa toate lucrările prevăzute la art. 7.2, pe cheltuială proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care revin în baza contractului.

7.4. În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 7.2, achizitorul este îndreptăţit să asigure finalizarea lucrărilor cu un alt operator economic / persoană juridică. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

Secțiunea II

Garanţia de bună execuţie

7.5. Pentru elaborare  proiect tehnic,  DDE și asistență tehnică

7.5.1. Proiectantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

7.5.2. (1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10% din valoarea acestuia, exclusiv TVA.

(2) Garanția de bună execuție se va constitui astfel:

a) Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurari, în condițiile legii, și devine anexă la contract

Garanţia constituită printr-un instrument de garantare trebuie să fie irevocabilă și cu valabilitate pe toată perioada contractuală. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de bună execuție se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

sau

b) prin reţineri succesive, procentual din sumele cuvenite pentru facturile prezentate la plată de către proiectant, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie, într-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului și pus la dispoziția achizitorului.

Suma iniţială care se depune de către proiectant în contul menționat anterior nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul serviciilor de proiectare contractate, fără TVA.

(3) În cazul în care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, proiectantul are obligaţia de a completa Garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a serviciilor de proiectare contractate, fără TVA.

(4) În situația în care pe parcursul executării contractului instrumentul de garantare prevăzut la alin. (2) a) nu acoperă toată perioada de valabilitate a contractului proiectantul are obligația prelungirii acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data modificării contractului.

(5) Înainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligaţia de a comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului conformitatea acestuia în termen de 4 zile lucrătoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, în original, instrumentul de garantare prevăzută la alin. (2) a) în termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia, împreună cu documentele parte integrantă din aceasta precum și copia dovezii plății primei de asigurare (după caz).

(7) Proiectantul are obligația de a comunica achizitorului orice act adițional / document modificator al instrumentului de garantare prevăzut la alin. (2) a) în original, precum și copia dovezii plății primei de asigurare (după caz), la sediul central al achizitorului, în maxim 5 zile de la emitere/operarea plății.

(8) Proiectantul are obligația de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum și extrasul de cont cu suma inițială, prevăzute la alin. (2) b), în termen de maxim 5 zile de la data semnării contractului.

(9)  Restituirea garanţiei, constituită prin rețineri succesive, se va face după cum urmează:

a) pentru servicii de proiectare:

a.)100% din valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă PAC, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă achizitorul nu a ridicat pretenţii până la acea dată asupra ei

b) pentru asistență tehnică: 100% din valoarea garanţiei de bună execuţie, după recepţia la terminarea lucrărilor de execuţie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, fără obiecţii, dacă riscul pentru vicii ascunse este minim și la solicitarea, în scris, a proiectantului;

c) din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi dispuse plăţi atât de către proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căruia este constituită garanţia de bună execuţie, în situaţiile prevăzute la alin. 8).

d) Contul deschis conform alin. (2) b) este purtător de dobândă în favoarea proiectantului.

(10) Achizitorul va executa Garanția de bună execuție în următoarele situaţii :

a) Proiectantul nu reușește să suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau să prelungească valabilitatea, conform alin (4), Garanției de bună execuție, situație în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanției de bună execuție;

b) Proiectantul nu reușește să facă completările și modificările solicitate în termen de 15 zile de la primirea notificării Achizitorului;

c) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Proiectantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica atât Proiectantul, cât şi emitentul instrumentului de garantare,  precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului;

7.6. Pentru execuția lucrărilor de construcții-montaj

7.6.1. (1) Executantul are obligaţia de a constitui Garanţia de bună execuţie a contractului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

(2) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 5% din valoarea acestuia, exclusiv TVA.

(3) Garanția de bună execuție se va constitui astfel:

a) Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurari, în condițiile legii, și devine anexă la contract.

Garanţia constituită printr-un instrument de garantare trebuie să fie irevocabilă și cu valabilitate pe toată perioada contractuală. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de bună execuție se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

sau

b) prin reţineri succesive, lunar, procentual din sumele cuvenite pentru facturile parțiale prezentate la plată de către executant, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie, începând de la prima situaţie de lucrări facturată și până la semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, într-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului și pus la dispoziția achizitorului.

Suma iniţială care se depune de către executant în contul menționat anterior nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul lucrărilor de construcţii-montaj contractate, fără TVA.

(4) În cazul în care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, executantul are obligaţia de a completa Garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a lucrărilor de construcţii-montaj contractate, fără TVA.

(5) În situația în care pe parcursul executării contractului instrumentul de garantare prevăzut la alin. (3) a) nu acoperă toată perioada de valabilitate a contractului executantul are obligația prelungirii acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data modificării contractului.

(6) Înainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligaţia de a comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului conformitatea acestuia în termen de 4 zile lucrătoare de la primire.

(7) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, în original, instrumentul de garantare prevăzută la alin. (3) a) în termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia, împreună cu documentele parte integrantă din aceasta precum și copia dovezii plății primei de asigurare (după caz).

(8) Executantul are obligația de a comunica achizitorului orice act adițional / document modificator al instrumentului de garantare prevăzut la alin. (3) a) în original, precum și copia dovezii plății primei de asigurare (după caz), la sediul central al achizitorului, în maxim 5 zile de la emitere/operarea plății.

(9) Executantul are obligația de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum și extrasul de cont cu suma inițială, prevăzute la alin. (3) b), în termen de 5  zile lucrătoare de la data semnării contractului.

7.6.2. Restituirea garanţiei se face după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fără obiecţii, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu condiţia admiterii recepţiei de către achizitor conform prevederilor legale în vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală, fără obiecţii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot fi dispuse plăţi atât de către executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căruia este constituită garanţia de bună execuţie, în situaţiile prevăzute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face conform prevederilor art. 7.6.2, pe baza solicitării scrise a executantului.

Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. (1) este purtător de dobândă în favoarea executantului.

7.6.5.  (1) Achizitorul va executa Garanția de bună execuție în eventualitatea în care:

a) Executantul nu reușește să suplimenteze valoarea, conform 7.6.1. (4) sau să prelungească valabilitatea, conform 7.6.1. (5) Garanției de bună execuție, situație în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanției de bună execuție;

b) Executantul nu reușește să execute remedierile solicitate în termen de 15 zile de la primirea notificării Achizitorului;

c) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Executantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract.

(2) Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica atât Executantul, cât şi emitentul instrumentului de garantare,  precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului;

Capitolul 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare la data elaborării documentațiilor tehnice.

8.2. Executantul garantează că la data recepţiei, lucrarea executată va avea calităţile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

8.3. La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

Capitolul 9. Începerea şi execuţia lucrărilor

Începerea lucrărilor şi execuţia lucrării

9.1. Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

9.2. Executantul are obligaţia de a delimita perimetrul şantierului cu panouri şi de a monta un panou de identificare la intrarea în şantier, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investiţiilor.

9.3. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform contractului şi să fie terminate la data stabilită.

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle  achizitorul este îndreptăţit să îi fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului va considera contractul desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă.

9.4. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor . Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia din partea executantului şi a dirigintelui de şantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

9.5. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în documentaţia tehnică anexată la contract.

(2) Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.6. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

Capitolul 10. Întârzierea, sistarea și decalarea termenului pentru lucrările de execuție

Secțiunea I

Întârzierea și sistarea lucrărilor

10.1. În cazul în care, pe parcursul desfăşurării lucrărilor de execuţie, părţile contractante constată:

a) apariţia unor lucrări neprevăzute, dar care sunt necesare pentru îndeplinirea contractului,

b) diferenţe între stadiul fizic real executat şi situaţiile de lucrări prezentate la plată de către executant şi vizate de reprezentanţii teritoriali ai achizitorului,

c) apariţia unor decalaje între modul de alocare a resurselor necesare şi graficele de execuţie întocmite de executant şi acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situaţiile prezentate mai sus, va notifica celeilate părţi sistarea lucrărilor în 5 zile de la data primirii notificării, pe o perioadă de maxim 2 luni.

10.2. Sistarea lucrărilor, inclusiv și în cazul în care sunt îndeplinite prevederile Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente – indicativ C16-84, va determina părţile contractante la încheierea unui act adiţional privind decalarea corespunzătoare a termenului de execuţie, pe durata îndeplinirii contractului şi modificarea clauzelor contractuale, dacă este cazul.

Secțiunea II

Decalarea termenului de execuţie a lucrărilor

10.3. (1) În cazul în care, pe parcursul desfăşurării lucrărilor de execuţie, părţile contractante constată situații care conduc la sistarea lucrărilor, astfel cum se prevede la art. 10.1 și 10.2, sau în cazul situațiilor de forță majoră astfel cum sunt descrise la art. 16.10, executantul va solicita achizitorului acceptul, în scris, pentru decalarea termenului de execuție a lucrărilor.

(2) Pentru aprobarea decalării termenului de execuție și întocmirea unui act adițional, executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 30 de zile înainte de ultimul termen de execuție aprobat, o documentație, în original, cuprinzând:

– scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare la executant,

– opisul documentelor înaintate spre aprobare,

– nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea termenului de execuție și necesitatea aprobării acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucrărilor, întocmită de către consilierul desemnat pentru verificarea lucrărilor de execuție în teren,

– nota de decalare termen de execuție, întocmită de către executant și supusă aprobării dirigintelui de șantier și consilierului desemnat pentru verificarea lucrărilor de execuție în teren,

– ordin de începere lucrări,

– ordin sistare lucrări,

– ordin reluare lucrări,

– condică de temperaturi,

– fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de către dirigintele de șantier cu semnătură și ștampilă

– grafic de execuție actualizat,

– orice alte documente care susțin decalarea de termen.

(3) În cazul în care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu excepția situațiilor de forță majoră, fără respectarea termenului stabilit la alin. (2), contractul va fi pus în operă cu respectarea ultimului termen de execuție aprobat de achizitor.

Capitolul 11. Lucrări suplimentare și/sau de renunțare

11.1. În cazul în care pe parcursul derulării contractului se constată că sunt necesare lucrări suplimentare, neprevăzute, strict necesare în vederea îndeplinirii contractului, executantul va solicita achizitorului acceptul pentru executarea acestor lucrări, în termen de maxim 5 zile de la identificarea situațiilor.

11.2. Pentru aprobarea lucrărilor suplimentare de către achizitor, și după acceptul prevăzut la art. 11.1, executantul va depune la sediul achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la identificarea situațiilor care pot genera lucrări suplimentare, o documentaţie, în original, cuprinzând:

– scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare;

– opisul documentelor înaintate spre aprobare;

– notă fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea lucrărilor suplimentare, întocmită de consilierul desemnat pentru verificarea lucrărilor de execuție în teren;

– centralizator de categorii de lucrări suplimentare, vizat spre aprobare de către consilierul desemnat pentru verificarea lucrărilor de execuție în teren;

– memoriu justificativ pentru lucrările suplimentare întocmit de proiectant;

– fotografii pentru atestarea lucrărilor suplimentare la infrastructură cu specificarea denumirii amplasamentului de către dirigintele de șantier cu semnătură și ștampilă ,

– planşe modificatoare întocmite de proiectant, verificate de verificatori atestaţi (aceiaşi din proiectul iniţial) (dacă este cazul);

– dispoziţii de şantier, în copie, întocmite de proiectant, verificate de verificatori atestaţi (aceiaşi din proiectul iniţial), dacă este cazul, și vizate în original de reprezentantul achizitorului în teritoriu – diriginte de şantier;

– antemăsurători întocmite de proiectant, vizate pe fiecare pagină de reprezentantul achizitorului în teritoriu – diriginte de şantier;

– liste de cantităţi întocmite în preţuri ofertă, semnate de executant şi reprezentantul achizitorului în teritoriu – diriginte de şantier;

– extrase materiale, manoperă, utilaj, transport, cu respectarea ofertei iniţiale;

– 3 oferte de preţ pentru materialele noi, respectiv analize de preţ, dacă este cazul;

– orice alte documente care să ateste necesitatea şi oportunitatea lucrărilor suplimentare.

11.3. Atribuirea lucrărilor suplimentare se face conform prevederilor legale în vigoare, acestea făcând obiectul unui contract de lucrări suplimentare/act adiţional, accesoriu prezentului contract.

11.4. Pentru aprobarea lucrărilor de renunțare de către achizitor, executantul va depune la sediul achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la identificarea situațiilor care pot genera lucrări de renunțare, o documentaţie, în original, cuprinzând:

– scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare;

– opisul documentelor înaintate spre aprobare;

– notă fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea lucrărilor de renunțare, întocmită de consilierul desemnat pentru verificarea lucrărilor de execuție în teren;

– centralizator de categorii de lucrări de renunțare, vizat spre aprobare de către consilierul desemnat pentru verificarea lucrărilor de execuție în teren;

– memoriu justificativ pentru lucrările de renunțare întocmit de proiectant;

– dispoziţii de şantier, în copie, întocmite de proiectant, verificate de verificatori atestaţi (aceiaşi din proiectul iniţial), dacă este cazul, și vizate în original de reprezentantul achizitorului în teritoriu – diriginte de şantier;

– antemăsurători întocmite de proiectant, vizate pe fiecare pagină de reprezentantul achizitorului în teritoriu – diriginte de şantier;

– liste de cantităţi întocmite în preţuri ofertă, semnate de executant şi reprezentantul achizitorului în teritoriu – diriginte de şantier;

– extrase materiale, manoperă, utilaj, transport, cu respectarea ofertei iniţiale.

11.5. Aprobarea lucrărilor de renunțare se face conform prevederilor legale în vigoare, acestea făcând obiectul unui act adițional, accesoriu prezentului contract.

Capitolul 12. Cesiunea contractului şi Subcontractanţii

Secţiunea I

Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau parţial, serviciile / lucrările și/sau creanţele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garanţiile de bună execuţie nefăcând obiectul cesiunii de creanţă.

Secţiunea II

Subcontractanţii

12.6. Proiectantul/Executantul va încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, dacă este cazul.

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligaţia de a prezenta, la încheierea prezentului contract, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi, ce devin parte integrantă a prezentului contract.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face răspunzător faţă de achizitor pentru respectarea de către subcontractanţi a prevederilor şi obligaţiilor legale şi contractuale.

(2) Subcontractanţii se vor angaja faţă de proiectant/executant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care proiectantul/executantul le are faţă de achizitor, în baza prezentului contract.

(3) Proiectantul/Executantul va despăgubi achizitorul cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate prin contractele încheiate cu subcontractanţii, precum şi pentru cereri şi reclamaţii, daune-interese, taxe şi cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar în legătură cu contractul de subantrepriză.

12.9. Pentru aprobarea, de către achizitor, a implicării unor noi subcontractanți sau a înlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul beneficiarului, o documentaţie, în original, cuprinzând:

a) adresă din partea subcontractantului inițial în care să expună motivul/motivele renunțării la lucrările contractate, respectiv înlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmează a fi încheiat între proiectant/executant și subcontractant,

  - c) specificarea, în clar, în cuprinsul contractului prevăzut la lit. b), a categoriilor de servicii/lucrări  ce urmează a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucrări (valoric și procentual),

  - d) în cuprinsul contractului prevăzut la lit. b) trebuie menționat: denumirea completă a obiectivului de investiție, numărul de unități locative ce urmează a fi realizate de către subcontractant, denumire bloc/tronson,

  - e) certificat constatator și Certificat de Înregistrare emise de Oficiul Național al Registrului Comerţului pentru subcontractant,

  - f) declarație privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare, completată de subcontractant,

g) centralizatorul (valoric și procentual) și/sau graficul de execuție pe categorii de servicii/lucrări completate cu serviciile/lucrările ce urmează a fi executate de proiectantul general/executantul general, respectiv de subcontractant.

Capitolul 13. Finalizarea lucrărilor

13.1. (1) Ansamblul lucrărilor, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin contract, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

(2) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

13.2. Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

13.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge recepţia, conform prevederilor legale în vigoare.

Capitolul 14. Răspunderea contractuală

14.1. Pentru elaborare PT și DDE

14.1.1.  În cazul în care, din culpa sa exclusivă, proiectantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalităţi de întârziere proiectantului, în cuantum de 0,1%/zi de întârziere din valoarea aferentă fazei de proiectare supusă penalităţilor, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor contractuale.

14.1.2. Pentru necompletarea în termen de 5 zile lucrătoare a lipsurilor constatate la predarea documentaţiei şi recunoscute de proiectant, se percep penalităţi de 0,1%/zi de întârziere din valoarea aferentă fazei de proiectare supusă penalităţilor.

14.1.3. Neplata în termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul să fie de drept în întârziere şi i se percep penalităţi de 0,1%/zi de întârziere, din valoarea lucrărilor facturate.

14.2. Pentru execuția lucrărilor de construcții-montaj

14.2.1. (1) În cazul în care, din culpa sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalităţi de întârziere executantului, în cuantum de 0,1%/zi din valoarea rest rămas de executat, determinat în baza graficului de execuţie actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucrărilor aprobate), până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalităţilor prevăzute la alin. (1) va fi facturat de achizitor și reținut din valoarea situaţiilor de lucrări prezentate de executant, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor contractuale.

14.2.2. (1) În cazul în care din vina sa exclusivă, achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea facturii la sediul achizitorului, executantul poate solicita penalităţi în cuantum de 0,1%/zi de întârziere, până la achitarea totală a facturii.

(2) Lucrările executate şi nedecontate ca urmare a nealocării resurselor financiare necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, după caz), în termenul prevăzut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitării de penalităţi pentru neplata la termen, din partea executantului.

14.3. În cazul în care proiectantul/executantul abandonează contractul, achizitorul va proceda la aplicarea prevederilor art. 15.8-15.9 din prezentul contract şi va solicita daune interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonării contractului.

Capitolul 15. Încetarea, denunţarea şi rezilierea contractului

Secţiunea I

Încetarea Contractului

15.1. Prezentul contract încetează în una din următoarele situaţii:

– la expirarea duratei contractului; sau

– înainte de termen cu acordul părţilor.

15.2. Încetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligaţiilor părţilor.

15.3. (1) Fiecare parte are obligaţia de a notifica celuilalt încetarea contractului, înainte de termen, cu minim 15 zile înainte de data la care încetarea devine efectivă şi cu indicarea motivelor ce duc la încetarea contractului.

(2) În cazul în care una din părţi solicită acordul pentru încetarea contractului înainte de termen, iar partea căreia i s-a cerut acordul nu răspunde, în scris, notificării menţionate la alin. (1), înaintea termenului prevăzut în notificare, se consideră că acesta şi-a dat acordul pentru încetarea contractului înainte de termen.

Secţiunea II

Denunţarea Contractului

15.4. (1) În cazul în care pentru proiectant/executant a fost deschisă procedura de insolvenţă, a început executarea silită împotriva lui, a intrat în lichidare judiciară, Orașul Breaza, în calitate de achizitor, va transmite o notificare (în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare) administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca în termen de 30 de zile să denunţe contractul de proiectare și execuţie lucrări.

(2) În cazul în care Administratorul judiciar/lichidatorul nu dă curs notificării prevăzute la alin. (1) în termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de proiectare și execuţie lucrări fiind socotit denunţat.

15.5. Contractul de proiectare și execuţie lucrări, se consideră denunţat:

a) în condiţiile art. 15.4 alin. (2), la împlinirea unui termen de 30 de zile de la primirea notificării de către administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de către achizitor, prin confirmare de primire;

b) la data notificării denunţării de către administratorul judiciar/lichidator.

15.6. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute a prezentului contract, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral acest contract în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre urmăroarele situaţii:

a) proiectantul/executantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit proiectantului/executantului, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

15.7. Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract în cazul în care nu sunt respectate dispozițiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Secţiunea III

Rezilierea Contractului

15.8. În cazul în care proiectantul/executantul:

a) nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin prezentul contract;

b) a abandonat contractul;

c) nu începe lucrările în termenul prevăzut de la emiterea ordinului de începere a acestora, fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările sistate în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) nu respectă termenele de predare a serviciilor de proiectare prevăzute în contract;

e) încalcă obligaţiile contractuale în mod repetat, deşi a fost notificat de către achizitor;

f) cesionează, total sau parțial, obligațiile/lucrările sau creanțele ce decurg din prezentul contract, fără acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrări, în totalitate sau parţial, fără acordul achizitorului;

h) nu respectă graficul de execuţie, deşi a fost notificat de către achizitor;

i) nu respectă normele şi normativele în vigoare privind calitatea lucrărilor pe care le execută;

j) cuantumul total al penalităţilor se ridică la valoarea serviciilor contractate / lucrărilor rest rămas de executat;

k) nu asigură personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale în vigoare,

aceste situaţii nefiind limitative,Orașul Breaza, în calitate de achizitor, va înştiinţa proiectantul/executantul printr-o notificare, ca în termen de 5 zile să îşi ducă la îndeplinire obligaţiile contractuale.

15.9. (1) Dacă în termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau fără orice altă formalitate prealabilă şi fără a fi necesară promovarea unei acţiuni în instanţă.

(2) Orașul Breaza, în calitate de achizitor, va stabili un evaluator independent ce va face o evaluare a serviciilor realizate şi va stabili costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte şi de finalizare a lucrărilor, a penalizărilor pentru întârziere şi a tuturor celorlalte costuri înregistrate de achizitor.

(3) Orașul Breaza, în calitate de achizitor, va face o evaluare a lucrărilor realizate  şi va stabili costurile de execuţie, de remediere a eventualelor defecte şi de finalizare a lucrărilor şi a tuturor celorlalte costuri înregistrate de achizitor.

(4) Achizitorul are dreptul să recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite conform prevederilor alin. (2) și (3).

(4) Proiectantul/executantul va înmâna achizitorului documentaţia de execuţie.

15.10. (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, în cazul în care acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce cad în sarcina sa, din culpă proprie prin aceasta, aducând proiectantul/executantul în situaţia în care nu îşi poate executa şi finaliza lucrarea.

(2) În cazul în care nu se emite ordin de începe a lucrărilor de construcții-montaj, ca urmare a insuficienţei fondurilor alocate precum şi a nedeschiderii de finanţare, achizitorul are dreptul de notifica asociația cu privire la încetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16. Dispoziţii finale

Secţiunea I

Caracterul confidenţial al contractului

16.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celorlalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

16.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

16.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia

Secţiunea II

Drepturi de proprietate intelectuală

16.4. Proiectantul/Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune – interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

16.5. Dreptul de autor aferent serviciilor prestate în baza prezentului contract va fi transferat către Orașul Breaza, în calitate de achizitor.

Secţiunea III

Protecţia patrimoniului cultural naţional

16.6. Descoperirile arheologice de orice natură, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, şi a art. 136 alin. (3) din Constituţiei României, revizuită, proprietate exclusivă a Statului Român sau a Unităţii Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.7. (1) Executantul are obligaţia de a înceta, întârzia sau sista lucrările imediat ce a constatat existenţa unor asemenea evenimente şi de a asigura securitatea bunurilor sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau îndreptate.

(2) Anunţarea organelor de poliţie şi a Comisiei monumentelor istorice, în asemenea cazuri, este obligatorie şi imediată.

Secțiunea IV

Soluţionarea litigiilor

16.8. Orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între părţile contractante în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabilă.

16.9. Dacă părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul va fi dedus judecării de către instanţele judecătoreşti competente.

Secțiunea V

Forţa majoră

16.10. Forţa majoră reprezintă un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau culpei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, blocaj financiar, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.

16.11. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

16.12. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.

16.13. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

16.14. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

16.15. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Secţiunea VI

Documente, Termeni şi Definiţii

16.16. Documentele contractului:

a) Anexa nr. 1 – detaliere preț contract pe componente;

b) Caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

c) Oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

d) Garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

e) Angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;

f) Acord de asociere încheiat între _________________ şi ____________;

g) Contractele cu subcontractanţii, dacă este cazul;

16.17. În prezentul contract următorii termeni vor fi prezentaţi astfel:

a) contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un executant de lucrări, în calitate de executant;

b) achizitor, proiectant şi executant – părţile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

c) preţul contractului – preţul plătibil proiectantului/executantului de către achizitor în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract;

d) standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;

e) amplasamentul lucrării – locul în care executantul execută lucrarea;

f) ordonator principal de credite – autoritatea publică centrală sub autoritatea căreia îşi desfăşoară activitatea achizitorul;

g) plată parţială – plata, în tranşe, a unei facturi;

h) zi – zi calendaristică; an – 365 zile.

Secţiunea VII

Comunicări

16.18. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

16.19. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Secţiunea VIII

Limba care guvernează contractual

16.20. Limba care guvernează contractul este limba română.

Secţiunea IX

Legea aplicabilă contractului

16.21. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Secţiunea X

Clauze neuzuale

16.22. Proiectantul/executantul își exprimă acordul de voință cu privire la conţinutul clauzelor prezentului contract de proiectare si execuţie lucrări, considerate ca neuzuale, în conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil şi declară că le acceptă în mod expres, renunţând la orice pretenţii ulterioare în legătură cu acestea.

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi înregistrării lui de către părţi.

Prezentul contract s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.

ACHIZITOR		                    		               EXECUTANT

PROIECTANT

ADMINISTRATOR